工程建设项目审批制度改革督办清单

| 序号 | 主要存在问题 | 整改要求 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市、县两级工建改革审批系统没有实行全流程、全覆盖 | 1.按照省级标准事项清单，加快完善我市工建审批系统流程及事项清单，确保工建审批系统的可操作性。 2.督促市、县两级成员单位落实进网办理。 3.邀请二至三家建设单位，采用帮带办理方式，收集问题、督促整改，推进全流程、全覆盖网上办理。 | 市住建局 | 市住建局 市自然资源和规划局 | 2020年9月底前完成 |
| 2 | 并联审批推进缓慢 | 梳理明确各阶段清单主线、并联审批事项必选、勾选内容，强力推进并联审批。 | 市住建局 | 市住建局 市自然资源和规划局 | 2020年9月底前完成 |
| 3 | “一张蓝图”项目策划生成工作进展缓慢 | 加大“一张蓝图”项目策划生成的跟踪督办，按月报进度。 | 市自然资源和规划局 | 市自然资源和规划局 | 2020年9月底前完成“一张蓝图”项目策划生成 |
| 4 | 区域评估成效不明显 | 加快推进高新区和各县（市、区）区域评估的编制、报审、上线。 | 市发改委 | 市发改委 咸宁高新区 | 2020年10月底前完成区域评估报审、上线 |
| 5 | 联合验收尚未落实到位 | 对联合验收条件进行分时、分段处理。 | 市住建局 | 市住建局 市自然资源和规划局 市城管委 | 2020年8月底前完成分时、分段处理 |
| 6 | 市政公用设施报装接入服务（水、气、电、通信、广电网络）尚未与工建审批系统对接 | 督促市政公用设施服务企业将报装系统与工建审批系统实行共享对接，在“施工许可、竣工验收”阶段完成报装接入手续。如企业未建设报装系统的，建议将工建审批系统终端向企业延伸，确保与“施工许可、竣工验收”阶段同步报装接入。 | 市住建局 | 市住建局 市经信局 国网咸宁供电公司 | 2020年8月底前完成市政公用设施报装接入 |